|  | TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN BẢN TÓM TẮT ĐỀ CƯƠNG ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP |
| --- | --- |

Tên đề tài: Xây dựng hệ thống website tuyển dụng việc làm tích hợp AI

Sinh viên thực hiện:	Nguyễn Đức Duy

Lớp: 63CNTT2

Mã sinh viên: 215.106.2740

Số điện thoại: 0852 033 837

Email:	 2151062740@e.tlu.edu.cn

Giáo viên hướng dẫn: TS. Cù Việt Dũng

TÓM TẮT ĐỀ TÀI

Hiện nay, trong bối cảnh thị trường lao động ngày càng cạnh tranh và phát triển một cách nhanh chóng, việc kết nối giữa nhà tuyển dụng và ứng viên trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Một hệ thống Website tuyển dụng hiệu quả sẽ giúp tối ưu hóa quy trình tuyển dụng, nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm phù hợp cho ứng viên và giúp doanh nghiệp có thể nhanh chóng tiếp cận nguồn nhân lực chất lượng.

Đề tài này tập trung xây dựng một hệ thống Website tuyển dụng đầy đủ các chức năng chính, bao gồm đăng ký, đăng nhập, tạo hồ sơ cá nhân, Upload CV, tìm kiếm việc làm theo tiêu chí như ngành nghề, địa điểm, mức lương và gửi ứng tuyển. Hệ thống còn cung cấp các chức năng dành cho nhà tuyển dụng như đăng tin tuyển dụng, quản lý danh sách ứng viên đã ứng tuyển, liên hệ qua Email hoặc thông báo để thuận tiện trong quá trình tuyển dụng. Bên cạnh đó, hệ thống còn có phần quản trị dành cho Admin để quản lý người dùng, tin tuyển dụng, xử lý các báo cáo vi phạm và thống kê dữ liệu hoạt động của hệ thống.

Về mặt kỹ thuật, em sử dụng các công nghệ hiện đại như ReactJS cho phần giao diện người dùng, Java Spring Boot cho phần backend API, cùng hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL để lưu trữ dữ liệu. Đặc biệt, hệ thống có tích hợp các giải pháp tìm kiếm và gợi ý việc làm dựa trên kỹ năng và ngành nghề nhằm nâng cao trải nghiệm người dùng, có thể mở rộng sử dụng AI hoặc rule-based trong các giai đoạn phát triển hệ thống.

Sau cùng, em muốn tạo ra Website tuyển dụng nhằm hộ trợ những bạn sinh viên, sinh viên mới ra trường hoặc những người mới đi làm có thể dễ dàng tiếp cận tới các doanh nghiệp, các công việc phù hợp với bản thân. Bên cạnh đó, cũng có thể một phần nào đó giúp các doanh nghiệp có thể dễ dàng tiếp cận tới các ứng viên, nguồn nhân lực chất lượng một cách dễ dàng và đơn giản hơn. Mục tiêu của đề tài là nhằm xây dựng hệ thống hoạt động một cách ổn định, dễ mở rộng, phù hợp để ứng dụng trong thực tế, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động tuyển dụng và tìm kiếm việc làm trong xã hội hiện đại ngày nay.

CÁC MỤC TIÊU CHÍNH

- Phát triển hệ thống website việc làm đầy đủ các chức năng cơ bản như: đăng ký, đăng nhập, tạo hồ sơ cá nhân, upload CV, tìm kiếm việc làm theo nhu cầu và gửi ứng tuyển.

- Xây dựng các chức năng dành cho nhà tuyển dụng như: đăng tin tuyển dụng, quản lý danh sách ứng viên và liên hệ để hỗ trợ quá trình tuyển dụng.

- Triển khai hệ thống quản trị dành cho admin nhằm quản lý người dùng, tin tuyển dụng, xử lý các báo cáo vi phạm và tổng hợp thống kê dữ liệu hoạt động của hệ thống.

- Tích hợp các giải pháp tìm kiếm và gợi ý việc làm dựa trên kỹ năng, ngành nghề, phù hợp với nhu cầu của người dùng, nâng cao trải nghiệm của người dùng.

- Hướng đến xây dựng một nền tảng có thể mở rộng và ứng dụng thực tế.

- Ứng dụng các công nghệ hiện đại, phát triển trên nền tảng web, sử dụng ReactJS, Java Spring Boot, MySQL.

KẾT QUẢ DỰ KIẾN

- Hệ thống website hoàn chỉnh với giao diện dễ sử dụng, thân thiện

- Tích hợp đầy đủ chức năng, hoạt động ổn định, mượt mà.

- Mang tính thực tế cao, có thể áp dụng, có tính bảo trì và nâng cấp.

- Xây dựng đầy đủ các chức năng hoạt động của hệ thống, bảo mật.

TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

| TT | Thời gian | Nội dung công việc | Kết quả dự kiến đạt được |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 01/09 – 08/09 | Phân tích yêu cầu hệ thống, tìm kiếm thông tin và xem các tài liệu để thực hiện đề tài, xác định mô hình và quy trình sử dụng để phát triển hệ thống | Hoàn thành phân tích hệ thống, làm rõ chức năng và công nghệ cần thiết để sử dụng, dựng được mô hình chung để phát triển dự án |
| 2 | 09/09 – 16/09 | Thiết kế cơ sở dữ liệu cho trang web | Hoàn thành thiết kế và áp dụng database |
| 3 | 17/09 – 21/09 | Xây dựng, thiết kế giao diện người dùng | Có được giao diện trên figma và sử dụng các công nghệ như HTML, CSS, ReactJS để xây dựng giao diện |
| 4 | 22/09 – 12/10 | Phát triển BackEnd và xây dựng các chức năng chính của user | Hoành thành các chức năng của user |
| 5 | 13/10 – 9/11 | Phát triển BackEnd và xây dựng các chức ăng chính của admin | Hoàn thành các chức năng của admin |
| 6 | 10/11 – 17/11 | Kiểm thử, kiểm tra tính năng, rà soát và sửa Bug (nếu có), xem tính hoàn thiện của trang web, kiểm tra các tính năng và cải thiện giao diện | Kiểm tra hiệu suất và tính ổn định của trang web, hoàn thiện giao diện và đảm bảo các chức năng trong giao diện được tích hợp và sử dụng chính xác |
| 7 | 28/11 – 7/12 | Chuẩn bị báo cáo và bảo vệ đồ án | Hoàn tất báo cảo và chuẩn bị tốt để thực hiện bảo vệ |

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Giáo trình "Công nghệ phần mềm" - Trường Đại học Thủy Lợi - Cung cấp kiến

thức về quy trình phát triển phần mềm.

2. Trang tài liệu của những công nghệ sử dụng công nghệ sử dụng: ReactJS, Java Spring Boot, Express, MySQL, Bootstrap, Redux.

3. Quy trình phát triện hệ thống trang web: “ https://rabiloo.com.vn/blog/quy-trinh-phat-trien-website-va-cach-toi-uu”